**附件1**

**湖南省2025年提前批以工代赈示范工程中央预算内投资项目计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县(市)** | **项目名称** | **建设 性质** | **建设规模汇总** | **建设内容汇总** | **拟开工日期 （年/月）** | **拟完工日期 （年/月）** | **投资类别** | **总投资** | **已下达 投资** | **已下达 投资** | **本次下 达投资** | **部门和地方采取的资金安排**  **方式** | **项目（法 人）单位** | **项目责 任人** | **日常监管**  **直接责任**  **单位** | **日常监 管直接 责任单 位监管 责任人** | **预计带动当地群众务工人数** | **预计发放劳务报酬金额** | **预计培**  **训务工群众人数** | **预计设 置公益 性岗位个数** | **其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况** | | **所采取 的综合 赈济模 式类型** | **项目承接方式** | **项目计划采取的劳务组织模式** | **备注** |
| **预计吸纳易地搬迁群众务工**  **人数** | **划发**  **放劳务报酬规**  **模** |
| **(万元)** | **(万元)** | **(万元)** | **(万元)** |  |  |  |  |  | **(人)** | **(万元)** | **(人)** | **(人)** | **(人)** | **(万元)** |  |  |  |  |
|  | **吉首市** | **湖南省2025 年提前批以工代赈示范工程** |  |  |  | **2024** | **2025** | **总投资** | **1055** |  |  | **920** |  |  |  |  |  | **306** | **318** | **290** | **10** | **54** | **56** |  |  |  |
| **中央预算内投资** | **920** |  |  | **920** |
| **地方预算内投资** | **135** |  |  | **0** |
| **其它地方财政性建设资金** | **0** |  |  | **0** |
| **其它投资** | **0** |  |  | **0** |
| 1 | 吉首市 | 吉首市峒河街道望江坳村基础设施建设目（以工代赈项目 ） | 新建 | 产业路新建、硬化 | 新建产业路及硬化 6500米 ，宽5.5米。 | 2024年11月 | 2025年10月 | 总投资 | 590 |  |  | 590 | 直接投资 | 吉首市峒河街道办事处 | 张发魁 | 吉首市发展和改革局 | 杨波 | 160 | 160 | 150 | 5 | 52 | 53 | 公益类 | **其它** | **“ 乡镇政府 +村级劳务 合作社（村 民理事会） + 当地群众**  **”** |  |
| 中央预算内投资 | 500 |  |  | 500 |
| 地方预算内投资 | 90 |  |  | 90 |
| 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |
| 其它投资 |  |  |  |  |
| 2 | 吉首市 | 吉首市寨阳村公益性基础设施建设 项目 （以工代赈项目 ） | 新建 | 新建道路 、微湿地 、化粪 池 、污水管网 | 新建游步道365米，小微湿 地 300 平 方 米 ， 化 粪 池 1座 ，铺设污水管网1003.6 米，生产道路硬化515米 ， 提质改造村间青石板路 2721.62米。 | 2024年11月 | 2025年12月 | 总投资 | 465 |  |  | 465 | 直接投资 | 吉首市石家冲街道办事处 | 向顺宜 | 吉首市发展和改革局 | 杨波 | 146 | 158 | 140 | 5 | 2 | 3 | 公益类 | **其它** | **“ 乡镇政府 +村级劳务 合作社（村 民理事会） + 当地群众**  **”** |  |
| 中央预算内投资 | 420 |  |  | 420 |
| 地方预算内投资 | 45 |  |  | 45 |
| 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |
| 其它投资 |  |  |  |  |

**附件2**

**湖南省2025年提前批以工代赈示范工程中央预算内投资计划绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项名称** | | | | 以工代赈示范工程 | |
| **申报地方或单位** | | | | 吉首市发展和改革局 | |
| **申请中央预算内投资（万元）** | | | | 920 | |
| **总体**  **目标** | 在峒河街道望江坳村、石家冲街道寨阳村共实施2个以工代赈项目，支持实施一批农村中小型公益性基础设施工程，在确保劳务报酬发放金额占中央投资比例高于30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城镇低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就地就业增收。 | | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| **实施效果指标** | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 | | ≥30% |
| 效益指标 | 项目区基础设施条件 | | 持续改善 |
| 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 | | ≥98% |
| **过程管理指标** | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | | ≤7个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | | 100% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | | ≥100% |
| 年度计划投资完成率 | | ≥98% |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | | ≥100% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | | 0 |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | | ≤1% |

（2025年度）