附件1

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称：鸿锦国际城二期1、2、3栋        审核部门（公章）：

工程编号： 4331011610170101               审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南鸿锦房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 企业信用代码 |  | 914331015659379338 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 吉首市环城路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资 |  |  |  |  |  |  | 项目类别 |  | 建筑工程 |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建字吉第201609032、33、34号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 吉发改字[2013] 35号、188号、吉发改发[2016]97号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 吉首市发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2016.06.07 |  |  |  |  |  |  | 立项机关级别 |  | 县市级 |  |
|  | 总面积 （平方米） | 76392 |  |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） |  | 9167 |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 工程用途 |  | 住宅 |  |
|  | 建设规模 | 总建筑面积为76392㎡，其中：住宅72866.8㎡，商业用房2837.07㎡，托儿所等附属设施688.65㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2014.01.01 |  |  |  |  |  |  | 计划竣工 |  | 2015.12.01 |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 鸿锦国际城二期1＃栋 |  |  |  |  |  |  | 施工许可证 编 号 |  | 433101201611080101 |  |
|  | 施工企业 | 湖南省建银建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 监理企业 |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑科学研究院 |  |  |  |  |  |  | 设计项目负责人 |  | 张早林 |  |
|  | 勘察企业 | 湘西自治州紫源工程勘察有限公司 |  |  |  |  |  |  | 勘察项目负责人 |  | 周春风 |  |
|  | 合同金额 （万元） | 3316.24 |  |  |  |  |  |  | 面积（平方米） |  | 20563.04 |  |
|  | 发证日期 | 2016.11.08 |  |  |  |  |  |  | 合同工期 |  | 699天 |  |
|  | 合同开工日期 | 2014.01.01 |  |  |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  | 2015.12.01 |  |
|  | 建设规模 | 20563.04㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 曾琪林 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人身份证号码 |  | 430722********6113 |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘14*****866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘斌舫 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人身份证号码 |  | 43070********0019 |  |
|  | 技术负责人证书编号 | A080*****0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 叶建辉 |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  | 330302********4829 |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 00*****40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 | 工程名称 | 鸿锦国际城二期2＃栋 |  |  |  | 施工许可证 编号 |  |  |  |  | 433101201611080201 |  |
|  | 施工企业 | 湖南省建银建筑工程有限公司 |  |  |  | 监理企业 |  |  |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑科学研究院 |  |  |  | 设计项目负责人 |  |  |  |  | 张早林 |  |
|  | 勘察企业 | 湘西自治州紫源工程勘察有限公司 |  |  |  | 勘察项目负责人 |  |  |  |  | 周春风 |  |
|  | 合同金额 （万元） | 1997.28 |  |  |  | 面积（平方米） |  |  |  |  | 16866.14 |  |
|  | 发证日期 | 2016.11.08 |  |  |  | 合同工期 |  |  |  |  | 699天 |  |
|  | 合同开工日期 | 2014.01.01 |  |  |  | 合同竣工日期 |  |  |  |  | 2015.12.01 |  |
|  | 建设规模 | 16866.14㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 曾琪林 |  |  | 项目负责人身份证号码 |  |  |  |  |  | 430722********46113 |  |
|  | 项目负责人 证书编号 | 湘143*****866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘斌舫 |  |  | 技术负责人身份证号码 |  |  |  |  |  | 430703********0019 |  |
|  | 技术负责人 证书编号 | A0803*****0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 叶建辉 |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  |  |  |  |  | 330302********4829 |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 00*****840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 鸿锦国际城二期3＃栋 |  |  |  |  | 施工许可证编号 |  |  |  | 433101201611080301 |  |
|  | 施工企业 | 湖南省建银建筑工程有限公司 |  |  |  |  | 监理企业 |  |  |  | 株洲建设监理咨询有限责任公司 |  |
|  | 设计企业 | 湖南省建筑科学研究院 |  |  |  |  | 设计项目负责人 |  |  |  | 张早林 |  |
|  | 勘察企业 | 湘西自治州紫源工程 勘察有限公司 |  |  |  |  | 勘察项目负责人 |  |  |  | 周春风 |  |
|  | 合同金额 （万元） | 3718.83 |  |  |  |  | 面积（平方米） |  |  |  | 31462.82 |  |
|  | 发证日期 | 2016.11.08 |  |  |  |  | 合同工期 |  |  |  | 699天 |  |
|  | 合同开工日期 | 2014.01.01 |  |  |  |  | 合同竣工日期 |  |  |  | 2015.12.01 |  |
|  | 建设规模 | 31462.82㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 曾琪林 |  |  | 项目负责人身份证号码 |  |  |  |  |  | 430722********6113 |  |
|  | 项目负责人 证书编号 | 湘1*****1866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 刘斌舫 |  |  | 技术负责人身份证号码 |  |  |  |  |  | 430703********0019 |  |
|  | 技术负责人 证书编号 | A080*****0076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 叶建辉 |  |  | 总监理工程师身份证号码 |  |  |  |  |  | 330302********4829 |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 00*****40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收备案信 息 | 竣工验收备案编 号 | 2019001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 3316.24 |  |  |  |  |  |  | 实际面积 （平方米） |  | 28063.04 |  |
|  | 实际建设规模 | 28063.04㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日 期 | 2016.09.01 |  |  |  |  |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2019.01.07 |  |  |
|  | 实际竣工 日 期 | 2018.11.01 |  |  |  |  |  | 结构体系 |  | 剪力墙结构 |  |  |
|  | 单项工程1 | 1# | 建筑面积（平方米） | 28063.04 |  |  |  | 地上/下 层数 |  | 地上 34层 | 高度 (米) | 99.10 |
| 竣工验收备案信 息 | 竣工验收备案编 号 | 2019002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 1997.28 |  |  |  |  |  |  | 实际面积 （平方米） |  | 16866.14 |  |
|  | 实际建设规模 | 16866.14㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日 期 | 2016.09.01 |  |  |  |  |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2019.01.07 |  |  |
|  | 实际竣工 日 期 | 2018.11.01 |  |  |  |  |  | 结构体系 |  | 剪力墙结构 |  |  |
|  | 单项工程2 | 2# | 建筑面积（平方米） | 16866.14 |  |  |  | 地上/下 层数 |  | 地上 34层 | 高度 (米) | 99.30 |
| 竣工验收备案信 息 | 竣工验收备案编 号 | 2018046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | 3718.83 |  |  |  |  |  |  | 实际面积 （平方米） |  | 31462.82 |  |
|  | 实际建设规模 | 31462.82㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日 期 | 2016.09.01 |  |  |  |  |  | 竣工验收 备案日期 |  | 2019.01.07 |  |  |
|  | 实际竣工 日 期 | 2018.11.01 |  |  |  |  |  | 结构体系 |  | 剪力墙结构 |  |  |
|  | 单项工程3 | 3# | 建筑面积（平方米） | 31462.82 |  |  |  | 地上/下 层数 |  | 地上 33层 | 高度 (米) | 96.20 |

施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位）

| 填写说明：基本信息、施工图审查、招投标、合同、施工许可、竣工验收备案部分的内容应分别严格按照立项批复、施工图审查备案表、中标通知书、合同、施工许可证、竣工验收备案表上的内容填写，本表格应填写完整不留空白。图审信息由设计单位登录“施工图审查系统”填写，经主管部门审核后，图审信息自动推送至“湖南省建筑市场监管公共服务平台”。 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 项目经理 | 曾琪林 | 430722********6113 | 湘143*****866 湘建安B(2015)*****22 |
| 湖南省建银建筑工程 | 技术负责人 | 刘斌舫 | 430703********0019 | A0803*****076 |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 施工员 | 何志祥 | 430703********6852 | 1070*****05 |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 施工员 | 赵俊 | 430702********8518 | 107*****276 |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 施工员 | 严俊 | 430703********3019 | 107*****32 |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 安全员 | 顾道勇 | 430703********3515 | 4315*****356 湘建安C2（2015）0*****7 |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 安全员 | 郑高杰 | 430702********0014 | 107*****138 湘建安C（2011）07*****7 |
| 湖南省建银建筑工程有限公司 | 安全员 | 何学文 | 432401********0030 | 10*****42 湘建安C（2012）0*****5 |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 质量员 | 覃红英 | 432427********4624 | 10*****12 |
| 湖南省建银建筑工程 有限公司 | 质量员 | 陈敏 | 430103********4522 | 107*****13 |
| 株洲建设监理咨询 有限责任公司 | 总监 | 叶建辉 | 330302********4829 | 00*****40 |
| 株洲建设监理咨询 有限责任公司 | 监理工程师 | 尹洋 | 430723********2412 | XS*****035 |
| 株洲建设监理咨询 有限责任公司 | 监理员 | 彭越 | 433127********0417 | XY*****50 |
| 株洲建设监理咨询有限责任公司 | 监理员 | 尹化芝 | 430723********2412 | XY*****073 |